| Sygnatura sprawy: TARRSA/RB/ANDERSA/1/2018 | Załącznik nr 1 a do SIWZ |
| --- | --- |

Załącznik do Formularza Oferty

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa” w rozumieniu FIDIC”

ZAMAWIAJĄCY:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

- ul. Włocławska 167

- 87-100 Toruń

- WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Formularza Oferty

| Przedmiot | Klauzula Warunków Kontraktu | Dane |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 i 1.3 | Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - ul. Włocławska 167 87-100 Toruń tel. 56 699 55 00 fax 56 699 54 99 mail: sekretariat@tarr.org.pl |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 i 1.3 |  |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 i 1.3 | WPU KAMAT Marek Trzoska; ul. Pomorska 60/1; 85-051 Bydgoszcz |
| Czas na Ukończenie | 1.1.3.3 | 9 miesięcy od Daty Rozpoczęcia |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 60 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia |
| Okres Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości | 1.1.3.10 | 60 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Fax oraz E-mail Fax oraz E-mail winien być potwierdzony na piśmie |
| Przedmiot | Klauzula Warunków Kontraktu | Dane |
| Obowiązujące prawo | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język wiodący | 1.4 | Język polski |
| Język komunikacji codziennej | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | 30 dni od daty podpisania Aktu Umowy |
| Kwota Zabezpieczenia Wykonania | 4.2 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (łącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 - 22.00, chyba, że Inżynier poleci inaczej |
| Kary umowne dotyczące Czasu na Ukończenie | 8.7 i 14.15(b) | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia |
| Maksymalna kwota kar umownych za opóźnienie | 8.7 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto |
| Kary umowne w Okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości | 11.4, 11.10 i 14.15(b) | 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto (bez podatku VAT) |
| Waluta Płatności | 14.15 | PLN |
| Terminy na przedstawienie ubezpieczeń: - dowód ubezpieczenia - odnośne polisy | 18.1(a) 18.1(b) | 3 dni przed Datą Rozpoczęcia |
| Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Kwoty ubezpieczenia OC | 18.3 | Limit na jedno i wszystkie zdarzenia: 10.000.000,00 PLN |
| Arbitraż | 20.6 | Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego |

PODPIS(Y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |